по состоянию на 12.10.2011 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

на строительство многоквартирного жилого дома со  встроенными помещениями общественного назначения, Л-1,                   в 192 квартале г. Благовещенска

В Разделе II ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА изменить:

1) Пункт 1 «Цель проекта строительства» изменить и изложить в следующей редакции :

Цель проекта строительства – возведение многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, в 192 квартале г. Благовещенска.

Этапы строительства и сроки его реализации:

Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения в 192 квартале г. Благовещенска осуществляется в следующем порядке:

Блок-секция в осях «1-2, Д-Е»:

начало строительства – сентябрь 2011 г.;

окончание строительства – декабрь 2014 г.

Блок-секция в осях «3-5, Г-Ж»:

начало строительства – сентябрь 2011 г.;

окончание строительства – декабрь 2014 г.

Блок-секция в осях «4-5, А-В»:

начало строительства – сентябрь 2011 г.;

окончание строительства – декабрь 2013 г.

Результат государственной экспертизы проектной документации:

Проектная документация на строительство блок-секций в осях «4-5, А-В»; «3-5, Г-Ж»; «1-2, Д-Е»  многоквартирного жилого дома в 192 квартале г. Благовещенска повторного применения, повторного прохождения государственной экспертизы проекта не требуется.

2) Пункт 4 «Местоположение строящегося объекта и его описание, согласно проектной документации» и читать его в следующей редакции:

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Л-1 располагается на земельном участке в 192 квартале города Благовещенск. Проезд к жилому дому осуществляется с ул. Шимановского.

Блок-секция в осях «1-2, Д-Е»:

жилой дом десятиэтажный, односекционный, со стенами из кирпича. Квартиры расположены со 2 по 10 этаж, общее количество 36 шт., по четыре квартиры на лестничной площадке. Каждая квартира имеет лоджию.

На каждом жилом этаже предусмотрены: лифтовой холл, мусоропровод с приемным клапаном, межквартирный коридор. Лестнично-лифтовой узел оборудован одним пассажирским лифтом.

На первом этаже расположены помещения общественного назначения –- офисы, вход в которые осуществляются со стороны уличных фасадов.

Блок-секция в осях «3-5, Г-Ж»:

жилой дом четырнадцатиэтажный, односекционный, со стенами из кирпича. Квартиры расположены со 2 по 14 этаж, общее количество 52 шт., по четыре квартиры на лестничной площадке. Каждая квартира имеет лоджию.

На каждом жилом этаже предусмотрены: лифтовой холл, мусоропровод с приемным клапаном, межквартирный коридор. Лестнично-лифтовой узел оборудован двумя пассажирскими лифтами.

На первом этаже расположены помещения общественного назначения –- офисы, вход в которые осуществляются со стороны уличных фасадов.

Блок-секция в осях «4-5, А-В»:

жилой дом десятиэтажный, двухсекционный, со стенами из кирпича. Квартиры расположены со 2 по 10 этаж, общее количество 72 шт., по четыре квартиры на лестничной площадке. Каждая квартира имеет лоджию.

На каждом жилом этаже предусмотрены: лифтовой холл, мусоропровод с приемным клапаном, межквартирный коридор. Лестнично-лифтовой узел оборудован одним пассажирским лифтом.

На первом этаже расположены помещения общественного назначения – офисы, вход в которые осуществляются со стороны уличных фасадов.

3)  Пункт 8 «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» и читать его в следующей редакции:

Блок-секция в осях «1-2, Д-Е»:    IV квартал 2014 г.

Блок-секция в осях «3-5, Г-Ж»:    IV квартал 2014 г.

Блок-секция в осях «4-5, А-В»:    IV квартал 2013 г.

Представитель ЗАО «АНК»

по доверенности от 15.03.2011 г.                                                Г.Ф. Нестеренко